**Project Backlog G5**

User Stories :

1. Inscription des Enseignants

- En tant qu'enseignant, je veux pouvoir m'inscrire sur le site en fournissant mes coordonnées et l'UAI de mon établissement scolaire.

- En tant qu'enseignant, je veux recevoir une confirmation d'inscription après avoir rempli le formulaire.

2. Gestion des Comptes / Utilisateurs

- En tant qu'enseignant, je veux avoir un espace personnel où je peux modifier mes informations personnelles.

- En tant qu'enseignant, je veux avoir la possibilité de réinitialiser mon mot de passe si nécessaire.

3. Back Office / Administration Comptes / Suivi

- En tant qu'administrateur, je veux pouvoir valider les comptes des enseignants nouvellement inscrits.

- En tant qu'administrateur, je veux pouvoir supprimer des comptes d'enseignants.

- En tant qu'administrateur, je veux pouvoir modifier les informations collectées lors de l'inscription des enseignants.

- En tant qu'administrateur, je veux pouvoir afficher les résultats des tests des enseignants.

- En tant qu'administrateur, je veux avoir un suivi des communications/interventions des enseignants (partie non prioritaire).

Technical Tasks :

1. Configuration de l'environnement

- Installer Symfony sur le serveur G5.

- Configurer l'accès à la base de données via PhpMyAdmin.

2. Création de la Base de Données

- Créer une base de données pour stocker les informations des enseignants et des comptes utilisateurs.

- Mettre en place le schéma de base de données en accord avec les entités définies.

3. Développement du Formulaire d'Inscription

- Créer un formulaire d'inscription en utilisant Symfony Forms.

- Valider et enregistrer les données dans la base de données.

4. Espace Personnel pour les Enseignants

- Créer une interface (espace personnel) pour les enseignants où ils peuvent modifier leurs informations.

5. Back Office d'Administration

- Créer une interface d'administration pour la validation, la suppression et la modification des comptes enseignants.

- Afficher les résultats des tests et le suivi des communications.

6. Intégration avec les Données de l'Éducation Nationale

- Récupérer les données des établissements scolaires depuis le site du ministère de l'Éducation Nationale.

- Mettre en place une page pour afficher les détails d'un établissement scolaire à partir de son UAI.

7. Intégration des Pages du Site

- Mettre en place le header avec le logo G5 et le titre "Groupe des Testeurs".

- Créer le footer avec des liens vers les pages "Mentions Légales", "RGPD", et "Nous Contacter".

8. Tests et Sécurité

- Effectuer des tests unitaires et fonctionnels pour garantir le bon fonctionnement.

- Mettre en place des mesures de sécurité pour prévenir les attaques (injection SQL, attaques par brute force).

Design et Interface Utilisateur :

1. Design Graphique

- Concevoir un design graphique pour les pages du site.

- Appliquer le style au header et au footer.

2. Page d'Inscription

- Améliorer l'interface du formulaire d'inscription pour une expérience utilisateur fluide.